博学苑人力资源计划

* **项目组织机构**

项目经理

开发人员

测试人员

质量人员

UI设计人员

设计人员

需求人员

* **角色、职责、能力**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色 | 职责 | 能力 | 人员 |
| 项目经理 | 为项目和产品的目标负责，依据项目管理计划管理和监控项目 | 具备丰富的项目管理经验和专业的项目管理技能 | 徐双双 |
| 需求人员 | 完成产品的需求收集 | 具备需求分析和经验 | 徐双双，蔡晓茹，郭绍凝，白汝玉，党超，尚诚 |
| 设计人员 | 完成产品的架构设计、模块设计 | 具备软件设计经验 | 白汝玉 |
| 开发人员 | 完成自己所负责的模块开发和单元测试 | 熟练使用html5,css,js,bootstrap,mysql | 徐双双，蔡晓茹，郭绍凝，白汝玉，党超，尚诚 |
| UI人员 | 完成界面设计 | 熟练应用WEB界面设计的各种工具和技能 | 徐双双 |
| 测试人员 | 完成自己所负责的测试工作 | 熟练应用软件测试的工具和方法，执行测试用例 | 徐双双，蔡晓茹，郭绍凝，白汝玉，党超，尚诚 |

* **任务分配**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶段 | 任务 | 人员 |
| 需求阶段 | 需求规格说明书 | 党超 |
| 界面原型 | 徐双双，蔡晓茹，郭绍凝，白汝玉，党超，尚诚 |
| 规划阶段 | 界面设计说明书 | 徐双双 |
| 软件架构设计说明书 | 白汝玉 |
| 数据库设计说明书 | 尚诚 |
| 测试计划及测试用例 | 郭绍凝 |
| 项目范围说明书 | 党超 |
| 风险规化、沟通规划、人力资源计划、人力资源配备计划 | 蔡晓茹 |
| 开发阶段 | 网站代码编写 | 徐双双，蔡晓茹，郭绍凝，白汝玉，党超，尚诚 |
| Redmine使用 |
| GitHub使用 |
| 日报 |
| 周报 | 徐双双 |
| 测试阶段 | Bug提出，修改bug | 徐双双，蔡晓茹，郭绍凝，白汝玉，党超，尚诚 |
| 测试报告 | 徐双双，蔡晓茹，郭绍凝，白汝玉，党超，尚诚 |