**博学苑风险登记册**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 描述 | 根本原因 | 类型 | 概率 | 影响 | 责任人 | 应对策略 |
| 1 | 网站未在规定时间内完成 | 开发过程中，疑难技术方面需要学习，导致不能按时完成 | 实施风险 | 中 | 高 | 徐双双，蔡晓茹，郭绍凝，白汝玉，党超，尚诚 | 严格按照开发计划的时间安排进行，疑难技术及时学习解决，如果时间紧张，可以加班 |
| 2 | 网站开发技术风险 | 一些技术没有接触过 | 技术风险 | 高 | 高 | 徐双双，蔡晓茹，郭绍凝，白汝玉，党超，尚诚 | 及时在网上学习相关技术或者向老师请教 |
| 3 | 数据库数据丢失 | 安全策略不到位 | 安全风险 | 中 | 高 | 尚诚 | 对数据进行备份 |
| 4 | 网站信息传递，反应慢，访问量少 | 网站架构不合理 | 应用风险 | 中 | 高 | 白汝玉 | 开发前，详细规范网站构架，使用合理结构 |
| 5 | 用户网购没有及时到货 | 时间消耗在订单响应，及时发货，到货后及时联系用户 | 流程风险 | 中 | 高 | 徐双双 | 设计科学的业务流程，确保快递速度 |
| 6 | 学生认可度不高 | 没有吸引力 | 商业风险 | 高 | 高 | 郭绍凝 | 深入分析学生的特点和需求，计出符合学生的线教育网站 |